様式１

工事履行報告書

会社名

- ○　○株式会社

| 工事番号 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 日 付 | 年 月 日（ 月分） |
| 月 別 | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実 施 工 程 ％ （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| 年 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| （確認欄） ○○課長 印 担当監督員 印 |

注1　次の資料を添付してください。

（1）工事の進捗状況を表示した工程表

（2）工事写真（着手前、現況）

注2　必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。

様式１

工事履行報告書　（例）

会社名

- ○　○株式会社

| 工事番号 工 事 名 | ○○工第○○号 ○○○○○○○工事 |
| --- | --- |
| 工 期 | （元号）２０年４月３０日 ～ （元号）２１年３月１３日 |
| 日 付 | （元号）２０年１２月○○日（１１月分） |
| 月 別 | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実 施 工 程 ％ | 備 考 |
| （元号）２０年 ４月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0 ） |  |
| ５月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0 ） |  |
| ６月 | 2.3 | 0.8 差（ 1.5 ） |  |
| ７月 | 4.8 | 4.6 差（ 0.2 ） |  |
| ８月 | 11.3 | 8.2 差（ 3.1 ） |  |
| ９月 | 18.1 | 15.1 差（ 3.0 ） |  |
| １０月 | 27.6 | 32.5 差（ ＋4.9 ） |  |
| １１月 | 37.0 | 66.9 差（＋29.9 ） | ＞前払金額 又は ＞５０％ |
| １２月 | 55.8 |  |  |
| （元号）２１年 １月 | 76.8 |  |  |
| ２月 | 98.2 |  |  |
| ３月 | 100.0 |  |  |
| （確認欄） ○○課長 印 担当監督員 印 |

注1　次の資料を添付してください。

（1）工事の進捗状況を表示した工程表

（2）工事写真（着手前、現況）

注2　必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。

# Text boxes

下請セーフティネットの要件

例　11月末の状況

・出来高が前払金額（40％）以上

地域建設業経営強化融資制度の要件

・出来高が1/2（50％）以上