当初請負額５００万円未満の工事の総括報告表

記入例

工事番号：○○第○○号　　　　　　　　　　　　　　受注者：㈱○○建設

工 事 名：○○○路肩拡幅工事

工事着手前提出日：令和○○年○○月○○日

| 工事着手前書類 | 設計図書の照査結果 | 項 目 |  | 具体的内容（事実が無い場合は無しと記入） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設計書、図面等に不一致がある |  | 無し |  |
|  |  | 設計書、図面等に間違いがある |  | 無し |  |
|  |  | 設計書、図面等に不明確な箇所がある |  | ①床堀時、基面整正不明 ②埋戻し工での二次積み込み、運搬その処遇が不明 |  |
|  |  | 設計書、図面等で示された自然条件や施工条件と現場が合っていない |  | 施工中、常時排水が必要 |  |
|  |  | 設計書、図面等で示されていない施工条件がある |  | 無し |  |
|  | 段階確認の事前報告 | 段階確認の内容 |  |  | 確認予定時期 |
|  |  | 擁壁工 法線設置完了時 |  |  | ５月下旬 |
|  | 安全に関する計画 | 月４時間以上の安全教育の内容 |  |  |  |
|  |  | １１月 Ｌ型擁壁工の建設機械の災害に関すること |  |  |  |
|  |  | １２月 防護柵工の吊り荷に関すること |  |  |  |
|  |  | 月 |  |  |  |
|  |  | 月 |  |  |  |
|  |  | 月 |  |  |  |
|  |  | 月 |  |  |  |
|  |  | 作業主任者（該当作業がある場合） |  |  |  |
|  |  | 該当作業 | 会 社 |  | 氏 名 |
|  |  | 足場 | ㈱◯◯建設 |  |  |
|  |  | 注：連絡系統図を添付すること |  |  |  |
|  | 火気に関する計画 | 火気の使用場所 | 消火設備の概要 |  | 使用時期 |
|  |  | 無し | 無し |  | 無し |
|  | 測量結果 | 内 容 | 提出物 |  | 枚数等 |
|  |  | 現地測量 | 平面図、断面図 |  | ２枚 |
|  | 架空線等上空施設、地下埋設物件等の調査結果 | 場所・位置 | 種類・管理者 |  | 高さ・深さ等 |
|  |  | 第〇種道路横断工 | ガス管φ100mm・〇〇ガス |  | DP1.0ｍ（管理台帳） |
|  |  | 第〇種側溝工 | 水道引込管・〇〇水道局 |  | φ20mm引込管〇本（竣工図） |
|  |  | 測点№〇〇～№〇〇間 | 架空線・〇〇電力 |  | 立会い依頼、防護予定 |

※工事着手前にそれぞれ該当部分を記載し、監督員に提出する。

※必要に応じて資料を添付する。

※上記内容に変更があった場合には、工事打合せ簿で処理し、総括報告表は提出不要とする。